|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **議事録** | | | | | |
| 件　名 | 要件定義（プロジェクト計画書、WBS）レビュー | | | | |
| 開催日時 | 2024年09月09日（月） | 場　所 | Teams | | |
| 出　席　者  (敬称省略) | 【瓜生】  【永田】 | | | 確　認 | 記　録 |
| 永田 | 永田 |
| 【議　題】  1,WBSの修正部分について  2,要件の洗い出しについて  **【議 事 内 容】**  1,WBSの修正箇所は2点  1-1,各フェーズで行うアスリーの外部レビュー日の直後に修正日を記載しているが、その予定は不要。  →もし修正が発生したときは、遅れとして実績で管理する。  1-2,11日に行う外部設計の予定が重複しすぎている。  →重みづけを指定手の管理ならば、セルを分割し午前・午後で管理するのも一つの手。  2,要件の洗い出しについての修正は以下13点  -商品検索機能  　2-1, キーワードもカテゴリも選択ないし入力がない場合  　　→全件検索を行う  2-2, キーワード検索というのは商品名のキーワードなのか  　→商品名をキーワード検索とする  2-3, 商品検索時に該当商品がなかった場合  　→該当商品が見つからないというメッセージの出力を行う  2-4, 商品検索時に在庫がなかった場合  　→商品を表示しない  2-5, キーワードが空文字の場合  　→キーワード部分は何も出力しない  2-6, カテゴリについて表示は不要なのか  　→表示は必要ない  -商品購入機能  2-7, 一度カートに商品が入っている場合に数量は上書きされるのかまたは加算とするのか  　→加算してカートに入れる  -カート機能  2-8,商品の削除は１商品をまとめて削除なのか数量選択を行い削除なのか  　→１商品まとめて削除でよい  -会員機能  2-9,確認画面でパスワードは表示してよいのか  　→外部設計時に配布されるモックアップを参照し、同じように作成する  2-10,項目が空文字でも登録が行えるのか  　→入力項目についてはすべて必須入力とする  2-11,会員情報は完全に削除してよいのか  　→完全削除でよい  -その他  　2-12,単価と金額、合計金額の意図について  　→単価は一つ当たりの価格、金額は単価と数量をかけたもの、合計金額は注文の合計金額  　2-13,RFPにはショッピングカート画面で商品の修正と削除が行えると記載されているが、要件定義書では記載がされていないので、どちらで作成を行うのか  　→要件定義書に合わせて、削除のみ実装する  - 以上 - | | | | | |