|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **議事録** | | | | | |
| 件　名 | テスト計画書兼結果書のレビュー | | | | |
| 開催日時 | 2024年10月15日 | 場　所 | Teams | | |
| 出　席　者  (敬称省略) | 【瓜生】  【永田】 | | | 確　認 | 記　録 |
| 永田 | 永田 |
| 【議　題】  テスト計画書兼結果書のレビュー  **【議 事 内 容】**  1,作業の進め方について  →製造は上から進めなくてはよい（作成しやすいところから製造していく）  →レビューの際に遅れの原因と対応策を伝えられるようになるとよい  2,テスト計画書について  →目を通した感じは次の工程に移ってよい（テストケースの抜け漏れが見つかった際は次回レビューで報告する）  3,単体試験について  →SQLExceptionは、JUNITで意図したものが発生しているのかを確認することが出来る（assertメソッド）  4,結合試験と総合試験について  →総合試験計画書の項番2の期待値2の部分は結合試験  期待値2の2-1～2-5の部分は総合試験  今回は総合試験を丁寧に行っているため、結合試験はこのまま2パターンで進めてよい  5,総合試験の各パターンの中の項目をまとめることについて  →計画書と実施者の認識齟齬がなければ、まとめてよい。  6,製造に入ってよいのか  →入ってよい  - 以上 - | | | | | |